Муниципальное образование

Советский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «  22  »  апреля  2020г.				                                                                № 718

г. Советский

- О заключении концессионного соглашения

- о создании объекта образования «Средняя

- общеобразовательная школа № 5 в г. Советский

(Общеобразовательная организация с универсальной

безбарьерной средой)» на 1100 учащихся

В соответствии с пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации Советского района 
от 23.03.2018 № 474/НПА «Об утверждении порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений в муниципальном образовании Советский район», муниципальной программой «Развитие образования в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2338:

- Заключить концессионное соглашение о создании объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация
с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся (далее Концессионное соглашение) по результатам проведения открытого конкурса на право заключения Концессионного соглашения (далее конкурс).

- Утвердить:

1) существенные условия Концессионного соглашения (приложение 1);

2) критерии и параметры критериев конкурса (приложение 2).

- Установить Управление образования администрации Советского района уполномоченным органом на:

- утверждение в срок, не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления, конкурсной документации;

- внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением положений конкурсной документации, установленных в соответствии с настоящим постановлением;

- 3) создание в срок, не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления, конкурсной комиссии по проведению конкурса
(далее конкурсная комиссия), утверждение персонального состава конкурсной комиссии.

- Конкурсной комиссии опубликовать в срок, не позднее 10 календарных дней со дня утверждения конкурсной документации, сообщение о проведении конкурса
в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» и разместить
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации – www.torgi.gov.ru, официальном сайте Советского района.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Советского района.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 1

к постановлению

администрации Советского района

от 22.04.2020 № 718

- Существенные условия концессионного соглашения о создании объекта образования

«Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся

(далее Концессионное соглашение, Объект)

| № п/п | Существенные условия Концессионного соглашения | Содержание существенных условий Концессионного соглашения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательства концессионера по созданию Объекта, соблюдению сроков его создания | - создание Объекта (включая выполнение инженерных изысканий, разработку проектной, сметной и рабочей документации, строительство и оснащение) стоимостью 1469000986 рублей 00 копеек за счет собственных и (или) привлеченных средств (в т.ч. средств финансирующих организаций и средств, предоставляемых концедентом), в соответствии с требованиями, установленными Концессионным соглашением; - ввод Объекта в эксплуатацию; - соблюдение сроков создания Объекта, установленных Концессионным соглашением. |
| 2. | Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением | ## осуществлять техническое обслуживание Объекта в объеме, предусмотренном Концессионным соглашением; ## осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам; ## осуществлять деятельность, предусмотренную Концессионным соглашением, не прекращать (не приостанавливать) без согласия концедента. |
| 3. | Срок действия Концессионного соглашения | 8 лет, в том числе: 1) срок создания Объекта – 3 года с даты заключения Концессионного соглашения до даты получения концессионером разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию; 2) срок эксплуатации Объекта - 5 лет с даты получения концессионером разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию до даты передачи концеденту Объекта при прекращении Концессионного соглашения. Концессионер вправе исполнить свои обязательства по созданию Объекта досрочно. |
| 4. | Описание, в том числе технико-экономические показатели | 1) общая площадь Объекта, не менее (кв.м.) – 11142,7 (определяется на стадии проектирования); 2) этажность – 3 – 4 этажа + цокольный или подвальный (уточнить в процессе проектирования); 3) конструктивные решения – сборный железобетонный каркас; 4) фасад – кирпичный; 5) цоколь – керамогранит; 6) окна: рамы – ПВХ пятикамерный профиль, способный выдержать двухкамерные стеклопакеты с большой площадью остекления, остекление – двухкамерные стеклопакеты, подоконные плиты – ПВХ; 7) витражи, двери – комбинированный профиль с термовставкой, предназначенная для изготовления окон, дверей, витражей и других конструкций с остеклением, наружные двери – с утеплением; 8) площадки входов и наружных лестниц – гранит с нескользящей поверхностью; 9) перегородки – кирпичные со звукоизоляцией; 10) кровля – скатная вальмовая. Объект (недвижимое и движимое имущество) должен соответствовать требованиям законодательства, в том числе требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и иным федеральным и (или) региональным требованиям к соответствующим объектам недвижимого имущества, предназначенным для осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительным образовательным программам. Основные технико-экономические показатели Объекта указаны в приложении к настоящим существенным условиям Концессионного соглашения. |
| 5. | Срок передачи концессионеру Объекта | С даты получения концессионером разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. |
| 6. | Порядок предоставления концессионеру земельного участка, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договора аренды (субаренды) этого земельного участка (в случае, если заключение договора аренды (субаренды) земельного участка необходимо для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением), размер арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком в течение срока действия Концессионного соглашения либо формула расчета размера арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком исходя из обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с правом владения и пользования концедента земельным участком, в течение срока действия Концессионного соглашения | Земельный участок, принадлежащий на праве собственности муниципальному образованию Советский район, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 86:09:0101012:3158, площадью 33594 кв.м., расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, район улиц Ленина-Титова-Гагарина-Советская, с видом разрешенного использования «образование и просвещение (код 3.5)» (далее земельный участок), предоставляется концессионеру в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в аренду (субаренду) без проведения торгов на основании договора аренды (субаренды) земельного участка, не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения на срок, который устанавливается Концессионным соглашением и не может превышать срок действия Концессионного соглашения. Годовой размер арендной платы за пользование земельным участком в течение срока действия Концессионного соглашения рассчитывается по следующей формуле: А = (КС x С / 100) x Кп x Кст х Ксп x Кпр x Ксз, где: А - годовой размер арендной платы за земельный участок, руб.; КС - кадастровая стоимость земельного участка, руб.; С - ставка арендной платы, определяемая в соответствии с разделом IV Порядка определения размера арендной платы за земельные участки земель населенных пунктов, находящиеся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и земельные участки земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2011 № 457-п; Кп - коэффициент переходного периода; Кст - коэффициент строительства; Ксп - коэффициент субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливается равным 0,5; Кпр - коэффициент приоритета, устанавливается равным 0,8; Ксз - коэффициент сезонности работ, устанавливается равным 0,5. |
| 7. | Цели и срок использования (эксплуатации) Объекта | Цели использования (эксплуатации) Объекта: - реализация образовательной организацией основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; - осуществление Концессионером образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в порядке и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением, и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Срок использования (эксплуатации) Объекта - 5 лет с даты получения концессионером разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию до даты передачи концеденту Объекта при прекращении Концессионного соглашения. |
| 8. | Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по Концессионному соглашению, размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется | Обеспечение обязательств концессионера осуществляется одним или несколькими из следующих способов: - предоставление безотзывной независимой (банковской) гарантии; - передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита); - осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению. Размер обеспечения исполнения концессионером обязательств по Концессионному соглашению на стадии создания Объекта составляет 1% от стоимости создания Объекта. Срок обеспечения исполнения концессионером обязательств по Концессионному соглашению на стадии создания Объекта составляет не менее срока создания Объекта, увеличенного на 180 календарных дней. Размер обеспечения исполнения концессионером обязательств по Концессионному соглашению на стадии использования (эксплуатации) Объекта составляет 10% от эксплуатационных затрат. Срок безотзывной независимой (банковской) гарантии на стадии использования (эксплуатации) Объекта составляет не менее срока использования (эксплуатации) Объекта. Договор страхования ответственности или залога прав концессионера по договору банковского вклада (депозита) на стадии эксплуатации Объекта, заключаемый концессионером в целях обеспечения исполнения обязательств на стадии эксплуатации Объекта, заключается на один год и предусматривает сумму страхового возмещения или размер предмета залога соответственно в размере 10% от эксплуатационных затрат. Договор страхования ответственности или залога прав концессионера по договору банковского вклада (депозита) должен содержать положения о сроках, основаниях и условиях его пролонгации аналогичным условиям безотзывной независимой (банковской) гарантии на стадии использования (эксплуатации) Объекта. Порядок предоставления концессионером обеспечения исполнения обязательств по Концессионному соглашению определяется Концессионным соглашением. |
| 9. | Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения | - размер концессионной платы составляет 10000 рублей, в том числе НДС (20%) 1666 рублей 67 копеек (если применимо); - концессионная плата устанавливается в форме определенного в твердой сумме платежа, вносимого единовременно в бюджет Советского района; - концессионная плата вносится концессионером в безналичном порядке на счет концедента в течение 3 месяцев с даты получения концессионером разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. |
| 10. | Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения | - В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения: - по требованию концессионера на основании решения суда в случае существенного нарушения Концессионного соглашения концедентом размер суммы возмещения определяется по следующей формуле: - СВ = Зсозд + Зфин+Зинв +Здпс+ Запн - где: - СВ – сумма возмещения; - Зсозд – затраты концессионера в связи с созданием Объекта; - Зфин – затраты концессионера на уплату процентов по соглашениям о финансировании1, в размере, не превышающем указанный в согласованных концедентом основных условиях соглашения о финансировании (за исключением затрат, включенных в состав Зсозд и затрат, возмещенных концессионеру путем выплаты возмещения затрат на уплату процентов2); - Зинв – затраты концессионера на уплату процентов по соглашениям о субординированном финансировании3, заключенным в форме договора займа, в размере, не превышающем 10% годовых (за исключением затрат, включенных в состав Зсозд и затрат, возмещенных концессионеру путем выплаты возмещения затрат на уплату процентов); - Здпс – затраты Концессионера в связи с досрочным расторжением Концессионного соглашения; - Запн – затраты концессионера на уплату арендной платы по договору аренды (субаренды) земельного участка и налога на имущество организаций, подлежащего уплате концессионером в отношении Объекта, после даты прекращения Концессионного соглашения и до возврата концеденту земельного участка в соответствии с договором аренды (субаренды) земельного участка; - по требованию Концедента на основании решения суда в случае существенного нарушения Концессионного соглашения концессионером размер суммы возмещения определяется по следующей формуле: - СВ = Зсозд + Зфин+ Запн - где: - СВ – сумма возмещения; - Зсозд – затраты концессионера в связи с созданием Объекта; - Зфин – затраты концессионера на уплату процентов по соглашениям о финансировании в размере, не превышающем указанный в согласованных концедентом основных условиях соглашения о финансировании (за исключением затрат, включенных в состав Зсозд и затрат, возмещенных концессионеру путем выплаты возмещения затрат на уплату процентов); - Запн – затраты концессионера на уплату арендной платы по договору аренды (субаренды) земельного участка и налога на имущество организаций, подлежащего уплате концессионером в отношении Объекта, после даты расторжения Концессионного соглашения и до возврата концеденту земельного участка в соответствии с договором аренды (субаренды) земельного участка; - по требованию любой из Сторон на основании решения суда в связи с наступлением обстоятельств, не связанных с существенным нарушением Концессионного соглашения сторонами размер суммы возмещения определяется по следующей формуле: - СВ = Зсозд + Зфин+ Запн + Зинв/2 +Здпс/2 - где: - СВ – сумма возмещения; - Зсозд – затраты концессионера в связи с созданием Объекта; - Зфин – затраты концессионера на уплату процентов по соглашениям о финансировании в размере, не превышающем указанный в согласованных концедентом основных условиях соглашения о финансировании (за исключением затрат, включенных в состав Зсозд и затрат, возмещенных концессионеру путем выплаты возмещения затрат на уплату процентов); - Запн – затраты концессионера на уплату арендной платы по договору аренды (субаренды) земельного участка и налога на имущество организаций, подлежащего уплате концессионером в отношении Объекта, после даты расторжения Концессионного соглашения и до возврата концеденту земельного участка в соответствии с договором аренды (субаренды) земельного участка; - Зинв/2 – 50% затрат концессионера на уплату процентов по соглашениям о субординированном финансировании, заключенным в форме договора займа, в размере, не превышающем 10% годовых (за исключением затрат, включенных в состав Зсозд и затрат, возмещенных концессионеру путем выплаты возмещения затрат на уплату процентов); - Здпс/2 – 50% затрат концессионера в связи с досрочным расторжением Концессионного соглашения, но не менее затрат концессионера в связи с досрочным прекращением соглашений о финансировании. - При этом сумма возмещения (за исключением Запн, выплачиваемой сверх такого ограничения), не может быть более общего размера инвестиционного платежа и возмещения затрат на уплату процентов за вычетом сумм инвестиционного платежа и возмещения затрат на уплату процентов, выплаченных концессионеру в соответствии с Концессионным соглашением. |
| 11. | Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории Объекта | Концедент обязан: - исполнить обязательства по подготовке территории Объекта, в т.ч. перенос (переустройство) расположенных на земельном участке сетей (водоснабжения, водоотведения, газоснабжения) (при наличии необходимости); - обеспечить оформление прав на земельный участок в объеме, необходимом и достаточном для предоставления земельного участка концессионеру в соответствии с условиями Концессионного соглашения. Концессионер обязан (при наличии необходимости): - выполнить комплекс работ по рубке расположенных на земельном участке лесных насаждений и иной древесно-кустарниковой растительности; - организовать на земельном участке строительную площадку, возвести необходимые для строительства временные сооружения; - выполнить иные работы (услуги) по подготовке территории Объекта в объеме, предусмотренном проектной документацией; - осуществить мероприятия, необходимые для подключения (технологического присоединения) Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения с объемами потребления (мощностью) и иными характеристиками, необходимыми и достаточными для создания и осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, в том числе акта о подключении (технологическом присоединении) Объекта или иного документа, подтверждающего фактическое присоединение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при условии предоставления ему земельного участка, обеспеченного объектами инженерной инфраструктуры). |

____________

1 Соглашение о финансировании – кредитный договор (или иное соглашение), заключенный между концессионером и Банком4 в целях Финансирования5.

2 Возмещение затрат на уплату процентов – возмещение расходов концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным концессионером для исполнения Концессионного соглашения.

3 Соглашениям о субординированном финансировании – договор займа, заключенный между Иной финансирующей организацией6 и концессионером в целях Финансирования, или любое иное соглашение о предоставлении концессионеру денежных средств, заключенное между Иной финансирующей организацией и концессионером в целях Финансирования, на условиях возвратности и (или) получения Иной финансирующей организацией прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта от реализации Концессионного соглашения.

4 Банк – банк, денежные средства которого привлекаются концессионером на основании соглашения о финансировании для целей Финансирования, за исключением иных финансирующих организаций.

5 Финансирование – вложение концессионером собственных, заемных или привлеченных денежных средств (инвестиций Концессионера) в целях исполнения своих обязательств по созданию и (или) осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.

6 Иная финансирующая организация – лицо, являющееся участником концессионера и (или) лицом, влияющим на принятие решений концессионера и предоставившее концессионеру в целях Финансирования денежные средства на основании Соглашения о субординированном Финансировании и (или) путем внесения денежных средств в уставный капитал концессионера и (или) в качестве вклада товарища в общее дело (в случае, когда концессионером являются действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лиц).

Приложение

- к существенным условиям концессионного соглашения

- о создании объекта образования «Средняя общеобразовательная

- школа № 5 в г. Советский  (Общеобразовательная организация

с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся

Основные технико-экономические показатели объекта образования

«Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся

(далее Объект)

| № п/п | Наименование | Кол -во (шт.) | Наполня-емость, чел. | Норма-тив, кв.м. | Площадь, кв.м. (не менее) | Общая площадь, кв.м. (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок 1-ой ступени «Начальная школа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перечень основных помещений (в зависимости от количества учащихся в соответствии с направлениями образовательной деятельности) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Кабинет начальных классов | 16 | 25 | 2,5 | 62,5 | 1000 |
| 1.2. | Кабинет информатики | 2 | 13 | 4,5 | 58,5 | 117 |
| 1.3. | Лаборантская для информатики | 1 |  | 18 | 18 | 18 |
| 1.4. | Кабинет иностранного языка | 2 | 13 | 2,5 | 32,5 | 65 |
| 1.5. | Лаборантская для 2-х кабинетов иностранного языка | 1 |  | 18 | 18 | 18 |
| 1.6. | Спальня - игровая для групп продленного дня для девочек | 2 | 25 | 2,5 | 62,5 | 125 |
| 1.7. | Спальня - игровая для групп продленного дня для мальчиков | 2 | 25 | 2,5 | 62,5 | 125 |
| 1.8. | Учительская | 1 | 10 | 4,5 | 45 | 45 |
| 1.9. | Кабинет логопеда - дефектолога с зоной для занятий | 1 |  | 18 | 18 | 18 |
| 1.10. | Кабинет психолога с зоной для занятий | 2 |  | 18 | 18 | 36 |
| 1.11. | Гардероб начальных классов (16 классов) | 1 | 400 | 0,5 | 200 | 200 |
| 2. | Перечень основных (обязательных) помещений: |  |  |  |  | 0 |
| а) | Кабинет для коррекционной педагогики с детьми ОВЗ | 1 |  | 18 | 48 | 48 |
| б) | Кабинет для занятий «Шахматы» (возможно предусмотреть на базе кабинетов начальной школы) | 1 | 25 | 2,5 | 62,5 | 62,5 |
| в) | Сенсорная комната | 1 |  | 18 | 18 | 18 |

| 3. | Перечень вспомогательных помещений (санитарные узлы, помещения для технического персонала, технические помещения и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Санитарный узел для девочек, оборудованный кабинками |  | 200 | 0,1 м2 на 1 уч. | в соответствии с нормативными регламентами и учетом обслуживания Объекта |  |  |  |
| 3.2. | Санитарный узел для мальчиков, оборудованный кабинками |  | 200 | 0,1 м2 на 1 уч. |  |  |  |  |
| 3.3. | Санитарный узел для МГН |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 3.4. | Санитарный узел для персонала |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 3.5. | Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовление дезинфекционного раствора |  |  | 0,8 на 100 м2 |  |  |  |  |
| 4. | Перечень дополнительных функциональных помещений*, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Обязательные помещения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лингафонный кабинет | 2 | 13 | 3,5 | 45,5 |  | 91 |  |
| б) | Дополнительные помещения (на выбор): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет проектно - исследовательской деятельности для учащихся по программе начального общего образования (на базе компьютерного класса) | 1 | на базе компьютерного класса |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 1986,5 |  |
| Блок 2-3-ей ступени |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перечень основных помещений (в зависимости от количества учащихся в соответствии с направлениями образовательной деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Кабинет русского языка, литературы | 6 | 25 | 2,5 | 62,5 |  | 375 |  |
| 1.2. | Лаборантская на 2 кабинета русского языка и литературы | 3 |  | 18 | 18 |  | 54 |  |
| 1.3. | Кабинет математики | 6 | 25 | 2,5 | 62,5 |  | 375 |  |
| 1.4. | Лаборантская на 2 кабинета математики | 3 |  | 18 | 18 |  | 54 |  |
| 1.5. | Кабинет информатики | 4 | 13 | 4,5 | 58,5 |  | 234 |  |
| 1.6. | Лаборантская на 2 кабинета информатики | 2 |  | 20 | 20 |  | 40 |  |
| 1.7. | Кабинет иностранного языка | 4 | 13 | 2,5 | 32,5 |  | 130 |  |
| 1.8. | Лаборантская для 2-х кабинетов иностранного языка | 2 |  | 18 | 18 |  | 36 |  |
| 1.9. | Кабинет естествознания | 1 | 25 | 3,5 | 87,5 |  | 87,5 |  |
| 1.10. | Кабинет географии | 1 | 25 | 2,5 | 62,5 |  | 62,5 |  |
| 1.11. | Лаборантская на кабинет географии и естествознания | 1 |  | 18 | 18 |  | 18 |  |
| 1.12. | Кабинет истории и обществознания | 2 | 25 | 2,5 | 62,5 |  | 125 |  |
| 1.13. | Лаборантская кабинетов истории и обществознания | 1 |  | 18 | 18 |  | 18 |  |
| 1.14. | Кабинет физики | 2 | 25 | 3,5 | 87,5 |  | 175 |  |
| 1.15. | Лаборантская кабинета физики | 1 |  | 18 | 18 |  | 18 |  |
| 1.16. | Кабинет биологии | 2 | 25 | 3,5 | 87,5 |  | 175 |  |
| 1.17. | Лаборантская кабинета биологии | 1 |  | 18 | 18 |  | 18 |  |
| 1.18. | Кабинет химии | 2 | 25 | 3,5 | 87,5 |  | 175 |  |
| 1.19. | Лаборантская кабинета химии | 1 |  | 18 | 18 |  | 18 |  |
| 1.20. | Кабинет музыки | 1 | 25 | 2,5 | 62,5 |  | 62,5 |  |
| 1.21. | Лаборантская кабинета музыки | 1 |  | 18 | 18 |  | 18 |  |
| 1.22. | Кабинет рисования и черчения | 1 | 25 | 2,5 | 62,5 |  | 62,5 |  |
| 1.23. | Кабинет ОБЖ | 1 | 25 | 2,5 | 62,5 |  | 62,5 |  |
| 1.24. | Лаборантская кабинета ОБЖ | 1 |  | 18 | 18 |  | 18 |  |
| 1.25. | Кабинет психолога с зоной для занятий | 1 |  | 28 | 28 |  | 28 |  |
| 1.26. | Гардероб старших классов (28 классов) | 1 | 700 | 0,5 | 350 |  | 350 |  |
| 1.27. | Слесарная мастерская | 1 | 13 | 7 | 91 |  | 91 |  |
| 1.28. | Столярная мастерская | 1 | 13 | 7 | 91 |  | 91 |  |
| 1.29. | Склад материалов | 1 |  | 24 | 24 |  | 24 |  |
| 1.30. | Инструментальные | 2 |  | 15 | 15 |  | 30 |  |
| 1.31. | Кабинет обработки тканей | 1 | 13 | 6 | 78 |  | 78 |  |
| 1.32. | Кабинет кулинарии | 1 | 13 | 4 | 52 |  | 52 |  |
| 1.33. | Подсобное помещение | 2 |  | 15 | 15 |  | 30 |  |
| 2. | Перечень основных (обязательных) помещений: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Кабинет для коррекционной педагогики с детьми ОВЗ | 1 |  | 18 | 18 |  | 18 |  |
| б) | Кабинет для занятий "Шахматы" | 1 | 25 | 2,5 | 62,5 |  | 62,5 |  |
| в) | Сенсорная комната | 1 |  | 18 | 18 |  | 18 |  |
| 3. | Перечень вспомогательных помещений (санитарные узлы, помещения для технического персонала, технические помещения и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Кабинет личной гигиены 3м2 |  |  | 1 каб. на 70 чел | в соответствии с нормативными регламентами и учетом обслуживания Объекта |  |  |  |
| 3.2. | Санитарный узел для девочек, оборудованный кабинками |  | 350 | 0,1 м2 на 1 уч. |  |  |  |  |
| 3.3. | Санитарный узел для мальчиков, оборудованный кабинками |  | 350 | 0,1 м2 на 1 уч. |  |  |  |  |
| 3.4. | Санитарный узел для МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Санитарный узел для персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовление дезинфекционного раствора |  |  | 0,8 на 100 м2 |  |  |  |  |
| 4. | Перечень дополнительных функциональных помещений*, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | обязательные помещения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лингафонный кабинет | 4 | 13 | 3,5 | 45,5 |  | 182 |  |
| б) | Дополнительные помещения (на выбор): |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Лаборатория науки и технологии, в составе которых предусмотрены следующие инженерно-технологические кабинеты (3 модуля): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль 1. Лаборатория 3D моделирования и прототипирования | 1 | 13 | 4,8 | 62,4 |  | 62,4 |  |
|  | Модуль 2. Образовательный модуль для изучения основ робототехники. Конструирования. Электроника и микропроцессы. Информационные системы и устройства. Творческое проектирование и соревновательная деятельность. | 1 | 13 | 4,8 | 62,4 |  | 62,4 |  |
|  | Модуль 3. Образовательный модуль для углубленного изучения механики, мехатроники, систем автоматизированного управления и подготовки к участию в соревнованиях WorldSkills | 1 | 13 | 4,8 | 62,4 |  | 62,4 |  |
| 2. | Лаборатория естественных наук (профильный медико-биологический кабинет) | 1 | 13 | 4,8 | 62,4 |  | 62,4 |  |
| 3. | Лаборатория музыки и искусства (кинофотостудия) | 1 |  | 54 | 54 |  | 54 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 3769,6 |  |
| Административный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перечень основных помещений (в зависимости от количества учащихся в соответствии с направлениями образовательной деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемная | 1 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |
| 1.2. | Кабинет директора | 1 |  | 32 | 32 |  | 32 |  |
| 1.3. | Кабинет заместителя директора по учебно-воспитательной работе | 3 |  | 12 | 12 |  | 36 |  |
| 1.4. | Кабинет организатора внеклассной и внешкольной воспитательной работе | 1 |  | 32 | 32 |  | 32 |  |
| 1.5. | Кабинет заместителя директора по внеклассной и внешкольной воспитательной работе | 1 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |
| 1.6. | Кабинет заместителя директора по начальной школе | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 12 |  |
| 1.7. | Учительская | 1 | 28 | 4,5 | 126 |  | 126 |  |
| 1.8. | Кабинет социального педагога с зоной для занятий | 1 |  | 28 | 28 |  | 28 |  |
| 1.9. | Архив | 2 |  | 20 | 20 |  | 40 |  |
| 1.10. | Методический кабинет | 1 |  | 30 | 30 |  | 30 |  |
| 1.11. | Кабинет инженера по ТБ и зам. директора по АХЧ | 1 | 2 | 10 | 20 |  | 20 |  |
| 1.12. | Складское помещение (рядом) | 1 |  | 15 | 15 |  | 15 |  |
| 1.13. | Кабинет специалиста по кадрам | 1 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |
| 1.14. | Кабинет экономиста | 1 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |
| 1.15. | Кабинет главного бухгалтера | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 12 |  |
| 1.16. | Бухгалтерия | 1 | 4 | 6,5 | 26 |  | 26 |  |
| 1.17. | Гардероб преподавателей | 1 |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 2. | Перечень вспомогательных помещений (санитарные узлы, помещения для технического персонала, технические помещения и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комната технического персонала | 1 |  | 28 | 28 |  | 28 |  |
| 2.2. | Санитарный узел для МГН |  |  | в соответствии с нормативными регламентами и учетом обслуживания Объекта |  |  |  |  |
| 2.3. | Санитарный узел для персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовление дезинфекционного раствора |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Комната охраны, помещение с круглосуточным дежурством персонала для установки приемно-контрольных приборов | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Серверная | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 505,0 |  |
| Медицинский блок (в том числе) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перечень основных и вспомогательных помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Кабинет врача педиатра | 1 |  | 21 | 21 |  | 21 |  |
| 1.2. | Процедурный кабинет | 1 |  | 14 | 14 |  | 14 |  |
| 1.3. | Прививочный кабинет | 1 |  | 14 | 14 |  | 14 |  |
| 1.4. | Санузел | 1 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |
| 1.5. | Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовление дезинфекционного раствора | 1 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |
| 2. | Стоматологический кабинет | 1 |  | 18 | 18 |  | 18 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 75,0 |  |
| Библиотека (в том числе) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перечень основных и вспомогательных помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Кабинет заведующей | 1 |  |  | 12 |  | 12 |  |
| 1.2. | Информационный пункт (выдачи, приема литературы) | 1 |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 1.3. | Фонд открытого доступа | 1 |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 1.4. | Фонд закрытого хранения | 1 |  |  | 90 |  | 90 |  |
| 1.5. | Место для работы с каталогами | 1 |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 1.6. | Бокс для хранения передвижных тележек | 1 |  |  | 10 |  | 10 |  |
| 1.7. | Санитарный узел для девочек, оборудованный кабинками |  |  | в соответствии с нормативными регламентами и учетом обслуживания Объекта |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Санитарный узел для МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовление дезинфекционного раствора |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Читальный зал с зонами кабин для индивидуальных занятий | 1 |  |  |  |  | 448 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 660,0 |  |
| Актовый зал (в том числе) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перечень основных и вспомогательных помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Актовый зал (на 700 мест) по большей группе обучающихся | 1 | 700 | 0,65 | 455 |  | 455 |  |
| 1.2. | Эстрада | 1 |  | 90 | 90 |  | 90 |  |
| 1.3. | Артистические | 2 |  | 10 | 10 |  | 20 |  |
| 1.4. | Туалеты к артистическим | 2 |  | 2,5 | 2,5 |  | 5 |  |
| 1.5. | Аппаратная | 1 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |
| 1.6. | Склад для хранения декораций | 1 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |
| 1.7. | Склад для хранения костюмов | 1 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |
| 1.8. | Склад для хранения музыкального инвентаря | 1 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 612,0 |  |
| Спортивный блок (в том числе) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перечень основных и вспомогательных помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Спортивный зал большой (18*36 м) | 2 |  | 648 | 648 |  | 1296 |  |
| 1.2. | Спортивный зал малый (15*24 м) | 1 |  | 360 | 360 |  | 360 |  |
| 1.3. | Инвентарная (снарядная) | 3 |  | 32 | 32 |  | 96 |  |
| 1.4. | Помещение инструктора - тренера и склад мелкого инвентаря на большой зал | 2 |  | 20 | 20 |  | 40 |  |
| 1.5. | Помещение инструктора - тренера и склад мелкого инвентаря на малый зал | 1 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |
| 1.6. | Раздевалки для девочек и мальчиков (раздельные), оборудованные кабинками | 6 |  | 14 | 14 |  | 84 |  |
| 1.7. | Душевые для девочек и мальчиков (раздельные), оборудованные кабинками | 6 |  | 12 | 12 |  | 72 |  |
| 1.8. | Санузлы для девочек и мальчиков (раздельные), оборудованные кабинками | 6 |  | 8 | 8 |  | 48 |  |
| 1.9. | Душевая для МГН | 1 |  | 6 | 6 |  | 6 |  |
| 1.10. | Санузел для МГН | 1 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |
| 1.11. | Помещение инструктора - тренера и склад мелкого инвентаря на зал ЛФК и хореографии | 1 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |
| 1.12. | Инвентарная (снарядная) на зал ЛФК и хореографии | 1 |  | 16 | 16 |  | 16 |  |
| 1.13. | Раздевалки для девочек и мальчиков (раздельные), оборудованные кабинками на зал ЛФК и хореографии | 2 |  | 14 | 14 |  | 28 |  |
| 1.14. | Душевые для девочек и мальчиков (раздельные), оборудованные кабинками на зал ЛФК и хореографии | 2 |  | 12 | 12 |  | 24 |  |
| 1.15. | Санузлы для девочек и мальчиков (раздельные), оборудованные кабинками на зал ЛФК и хореографии | 2 |  | 8 | 8 |  | 16 |  |
| 1.16. | Душевая для МГН на зал ЛФК и хореографии | 1 |  | 6 | 6 |  | 6 |  |
| 1.17. | Санузел для МГН на зал ЛФК и хореографии | 1 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |
| 1.18. | Тренажерный зал (12*12 м) | 1 |  |  | 144 |  | 144 |  |
| 1.19. | Помещение инструктора - тренера и склад мелкого инвентаря тренажерного зала | 1 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |
| 1.20. | Инвентарная (снарядная) тренажерного зала | 1 |  | 16 | 16 |  | 16 |  |
| 1.21. | Раздевалки для девочек и мальчиков (раздельные) тренажерного зала | 2 |  | 14 | 14 |  | 28 |  |
| 1.22. | Душевые для девочек и мальчиков (раздельные), оборудованные кабинками тренажерного зала | 2 |  | 12 | 12 |  | 24 |  |
| 1.23. | Санузлы для девочек и мальчиков (раздельные), оборудованные кабинками тренажерного зала | 2 |  | 8 | 8 |  | 16 |  |
| 1.24. | Душевая для МГН тренажерного зала | 1 |  | 6 | 6 |  | 6 |  |
| 1.25. | Санузел для МГН тренажерного зала | 1 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |
| 1.26. | Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовление дезинфекционного раствора |  |  | 0,8 на 100м2 | в соответствии с нормативными регламентами и учетом обслуживания Объекта |  |  |  |
| 1.27. | Технические помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Перечень основных (обязательных) помещений: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Зал ЛФК и хореографии (21*15 м) | 1 |  |  | 315 |  | 315 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 2683,0 |  |
| Пищеблок (в том числе) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перечень основных и вспомогательных помещений: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеденный зал (посадка в 2 перемены), в том числе места для: | 1 | 572 |  | 451,6 |  | 451,6 |  |
| 1.1.1. | школьников |  | 518 | 0,7 | 362,6 |  |  |  |
| 1.1.2. | обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата |  | 32 | 2,3 | 73,6 |  |  |  |
| 1.1.3. | учителей |  | 22 | 0,7 | 15,4 |  |  |  |
| 1.2. | Раздаточная при обеденном зале | 1 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |
| 1.3. | Буфетная | 1 |  | 9 | 9 |  | 9 |  |
| 1.4. | Овощной цех (первичной обработки овощей) | 1 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |
| 1.5. | Овощной цех (вторичной обработки овощей) | 1 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |
| 1.6. | Мясо - рыбный цех | 1 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |
| 1.7. | Цех для птицы | 1 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |
| 1.8. | Горячий цех | 1 |  | 60 | 60 |  | 60 |  |
| 1.9. | Цех мучных, кулинарных и булочных изделий | 1 |  | 15 | 15 |  | 15 |  |
| 1.10. | Холодный цех | 1 |  | 15 | 15 |  | 15 |  |
| 1.11. | Помещение для обработки яиц | 1 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |
| 1.12. | Моечная и кладовая оборотной тары | 1 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |
| 1.13. | Моечная и кладовая столовой посуды | 1 |  | 30 | 30 |  | 30 |  |
| 1.14. | Моечная и кладовая кухонной посуды | 1 |  | 18 | 18 |  | 18 |  |
| 1.15. | Загрузочная платформа | 1 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |
| 1.16. | Склад для хранения сыпучих продуктов | 1 |  | 25 | 25 |  | 25 |  |
| 1.17. | Склад для хранения овощей | 1 |  | 15 | 15 |  | 15 |  |
| 1.18. | Помещение для холодильной камеры для хранения мяса (низкотемпературная) | 1 |  | 9 | 9 |  | 9 |  |
| 1.19. | Помещение для холодильной камеры для хранения рыбы (низкотемпературная) | 1 |  | 9 | 9 |  | 9 |  |
| 1.20. | Помещение для холодильной камеры (среднетемпературная) для хранения молочно - жировых и гастрономических продуктов | 1 |  | 13 | 13 |  | 13 |  |
| 1.21. | Помещение для холодильных шкафов | 1 |  | 16 | 16 |  | 16 |  |
| 1.22. | Помещение для хранения и нарезки хлеба | 1 |  | 9 | 9 |  | 9 |  |
| 1.23. | Помещение для хранения инвентаря | 1 |  | 8 | 8 |  | 8 |  |
| 1.24. | Помещение для пищевых отходов и обработки баков | 1 |  | 8 | 8 |  | 8 |  |
| 1.25. | Помещение стирки спецодежды | 1 |  | 9 | 9 |  | 9 |  |
| 1.26. | Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовление дезинфекционного раствора | 1 |  | 0,8 на 100м2 | 8 |  | 8 |  |
| 1.27. | Кабинет заведующей | 1 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |
| 1.28. | Гардероб персонала | 1 |  | 16 | 16 |  | 16 |  |
| 1.29. | Душевая персонала | 1 |  | 12 | в соответствии с нормативными регламентами и учетом обслуживания Объекта |  |  |  |
| 1.30. | Помещение отдыха и приема пищи персоналом | 1 |  | 6 |  |  |  |  |
| 1.31. | Комната личной гигиены | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| 1.32. | Санитарный узел для персонала | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 851,6 |  |
| ВСЕГО (без учета коридоров, холлов и рекреаций, без технического подвала) |  |  |  |  |  |  |  | 11142,7 |

Приложение 2

к постановлению

администрации Советского района

от 22.04.2020 № 718

Критерии и параметры критериев открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании объекта образования

«Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский

(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»

на 1100 учащихся (далее Концессионное соглашение, конкурс)

| № п/п | Критерии конкурса | Параметры критериев конкурса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальное значение критерия | требование к изменению начального значения | коэффициент значимости критерия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Капитальный грант1 | 232 704,650 тыс. руб. | Уменьшение | 0,156 |
| 2. | Инвестиционный платеж1 | 889 989,508 тыс. руб. | Уменьшение | 0,596 |
| 3. | Возмещение затрат на уплату процентов2 | 239 897,338 тыс. руб. | Уменьшение | 0,161 |
| 4. | Операционный платеж1 | 131 409,490 тыс. руб. | Уменьшение | 0,087 |

___________________

1Понятия, используемые в настоящем приложении, применяются в значении, установленном приложением 20 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования».

2 Возмещение затрат на уплату процентов – возмещение затрат концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным между концессионером и финансирующими организациями в целях исполнения Концессионного соглашения.